Table D.7   Proposed Contract Packaging

| Contract Packaging |  |  |  |  | Construction Cost (Mil.USD) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Category | Jurisdiction | No. | Station | Section | GOVN | WB | JICA |
|  |  |  |  | Length |  |  |  |
| Civil Works | Danang | 01 | KM000+000 - KM007+000 | 7.0km |  |  | 77 |
|  |  | 02 | KM007+000 - KM008+000 | 1.0km | 4 |  |  |
|  | Quang Nam | 03 | KM008+000 - KM017+000 | 9.0km |  |  | 70 |
|  |  | 04 | KM017+000 - KM021+000 | 4.0km |  |  | 80 |
|  |  | 05 | KM021+000 - KM030+000 | 9.0km |  |  | 80 |
|  |  | 06 | KM030+000 - KM042+000 | 12.0km |  |  | 75 |
|  |  | 07 | KM042+000 - KM055+000 | 13.0km |  |  | 75 |
|  |  | 08 | KM055+000 - KM066+300 | 11.3km |  | 70 |  |
|  |  | 09 | KM066+300 - KM067+300 | 1.0km | 4 |  |  |
|  |  | 10 | KM067+300 - KM083+000 | 15.7km |  | 90 |  |
|  |  | 11 | KM083+000 - KM099+500 | 16.5km |  | 85 |  |
|  | Quang Ngai | 12 | KM099+500 - KM109+500 | 10.0km |  | 75 |  |
|  |  | 13 | KM109+500 - KM119+500 | 10.0km |  | 70 |  |
|  |  | 14 | KM119+500 - KM120+500 | 1.0km | 4 |  |  |
|  |  | 15 | KM120+500 - KM126+500 | 6.0km |  | 80 |  |
|  |  | 16 | KM126+500 - KM131+500 | 5.0km |  | 70 |  |
| Elec. and ITS/O&M Build. Works | All | 17 | KM000+000 - KM131+500 | 131.5km |  |  | 70 |
| O&M Equipment Provision | All | 18 | KM000+000 - KM131+500 | 131.5km |  |  | 10 |
| Total |  |  | KM000+000 - KM131+500 | 131.5km | 12 | 540 | 537 |
|  |  |  |  |  | 1,089 |  |  |

Note: The features of the structure, facility and equipment in each package are shown in “Task 3.1.1 Propose contract packaging”