2018年6月期　海外事業本部　研究開発計画

|  |  | 開発事業部 |  |  |  |  |  | 事業部 |  |  | 道路橋梁 |  |  |  |  |  | 部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 研究開発課題 | 道路・トンネル部門の本邦に強みのある技術のハンドブック作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 実施期間 | 2017 年7月 ～ 2018年 6月 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開発監督責任者 | 長井 崇泰 |  |  |  | (A 4428) |  | 開発担当者 |  |  |  |  | 岩本 一平 鳥生 昌宏 森谷 謙一 倉持 卓弥 |  |  |  | (A5528) (A7018) (A7537) (A7937) |  |
| 計画概要 | 本研究開発では、道路・トンネル部門の本邦に強みのある技術について、土木構造物の仕様に留まらず、調査・計画・設計・施工・施工監理・維持管理を含む事業全般を対象に本邦に強みのあるソフト・ハードの技術を体系的に整理する。道路・橋梁部が実施する事業への適用の参考となるハンドブックを作成することを目的として、本年度は技術情報収集および適用ケーススタディを実施する。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 期待される効果 | 本邦に強みのある技術を活用した案件形成・市場の拡大 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 研究開発の工程と進捗の確認方法 | 2017/12まで：本邦に強みのある技術の収集(ＮＫ国内、メーカー等) 2018/6まで：本邦に強みのある技術のＫＲ事業の各ステージへの適用ケーススタディ（調査・計画・設計・施工・施工監理・維持管理） 来年度以降：道路・トンネル部門の本邦に強みのある技術のハンドブック作成 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 開発担当者M/M | 岩本 一平 |  |  | (A5825) |  | 0.50M/M |  |  |  | 鳥生 昌宏 |  |  | (A7018) |  | 0.50M/M |  |  |
|  | 森谷 謙一 |  |  | (A7537) |  | 0.50M/M |  |  |  | 倉持 卓弥 |  |  | (A7937) |  | 1.00M/M |  |  |
| 予算 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 項 目 |  |  | 予 算（単位千円） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 上半期 |  |  |  |  |  | 下半期 |  |  |  |  | 合 計 |  |  |  |
| 人件費 |  |  | 708 |  |  |  |  |  | 708 |  |  |  |  | 1,416 |  |  |  |
| 外注費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 内部外注費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 労務費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 事務用品・複写費 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 通信交通費その他 |  |  | 20 |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 海外事業本部合計 |  |  | 748 |  |  |  |  |  | 748 |  |  |  |  | 1,496 |  |  |  |
| 中央研究所との共同研究の場合 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中研の人件費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中研の諸経費 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中央研究所合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 中研担当者 |  |  | 氏名(A0000, M/M) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 総合計 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （1,000千円） |  |  |  |